АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ

| Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 08 | » | апреля | 20 | 19 | г. |  | № | 48 |
| с. Шеркалы |

О подготовке и проведении мероприятий

по благоустройству и озеленению

территории муниципального образования

сельское поселение Шеркалы в 2019 году

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Шеркалы, в целях организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы в 2019 году:

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по проведению мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы (приложение 1).

  - План проведения мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы в 2019 году (приложение 2).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений не зависимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальным предпринимателям принять активное участие в организации и проведении мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы согласно утвержденного Плана.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                    Л.В. Мироненко

Приложение 1

к постановлению  администрации

сельского поселения Шеркалы

от 08.04.2019  № 48

СОСТАВ

организационного комитета по проведению мероприятий по благоустройству

и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы

Мироненко Л.В.                                – глава сельского поселения Шеркалы,

председатель организационного комитета

Шубина С.С.                                      – главный специалист администрации сельского поселения Шеркалы по вопросам ЖКХ, благоустройства, озеленения территории, содержания объектов и мест захоронения, заместитель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:

Антонеско В.Г.                               – заведующая МУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» Шеркальская модельная сельская библиотека (по согласованию)

Шипицына Т.Г.                               – директор Шеркальского МП ЖКХ МО

сельское поселение  Шеркалы

Коваленко Н.М.                              – мастер Шеркальского участка

ОАО «ЮТЭК – Кода» (по согласованию)

Демидова Е.С.                                 – и.о.заведующего МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»

(по согласованию)

Коржов С.С.                                   – слесарь Шеркальского газового участка

(по согласованию)

Зольников П.А.                              – лесничий Шеркальского лесничества

(по согласованию)

Коржов С.А.                                   – директор МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию)

Мироненко Е.Ю.                           – директор МБУК «КСК «Триумф»

Бакиев Б.Т.                                     – главный врач Шеркальской участковой

больницы (по согласованию)

Собянин А.В.                                 – главный специалист администрации сельского поселения Шеркалы по общим вопросам

Приходько С.И.                             – представитель  Молодежного парламента при Думе Октябрьского района (по согласованию)

Кривошлык С.И.                           – начальник отдельного поста по охране с.п.Шеркалы филиала КУ «Центроспас-Югория» (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению  администрации

сельского поселения Шеркалы

от 08.04.2019  № 48

План

проведения мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный (за организацию работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Месячник по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы | с 26 апреля по 25 мая | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2. | Проведение субботников по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы | 26 апреля, 08, 17, 31 мая, 14, 28 июня, 12, 26 июля 16 августа, 06, 20 сентября | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 3. | Рейды по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы | май – сентябрь | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 4. | Заготовка саженцев для озеленения муниципального образования сельское поселение Шеркалы | май – июнь | Зольников П.А. – лесничий. |
| 5. | Озеленение территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы (посадка деревьев, кустарников, разбивка клумб, высадка цветов) | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 6. | Очистка поселковой лесной зоны от захламленности | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 7. | Очистка береговой зоны от мусора, в рамках Всероссийской акции «Чистый берег» | май | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 8. | Облагораживание мест отдыха | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 9. | Ремонт внутрипоселковых дорог в рамках текущего финансирования | июнь - август | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 10. | Ремонт игрового оборудования на детских площадках, Зоне отдыха (по результатам проведенного обследования) в рамках текущего финансирования | май - июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 11. | Покраска малых архитектурных форм, ограждений на детских игровых площадках, Зоне отдыха | июнь - июль | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 12. | Очистка логов от мусора | июнь – сентябрь | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 13. | Побелка деревьев, побелка туалетов, покраска урн | май – июнь | Собственники объектов |
| 14. | Ремонт дорожных знаков | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 15. | Проведение противоклещевых акари-цыдных обработок территорий летних дворовых площадок при учреждениях культуры, образования, мест массового отдыха (Зона отдыха, детские площадки, парк Победы, спортивная многофунк-циональная площадка) | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы Руководители организаций, учреждений |
| 16. | Ремонт пешеходного моста через речку Курко-Сойм (выборочно) | май | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 17. | Текущий ремонт тротуаров в рамках текущего финансирования | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 18. | Приобретение урн | июнь - июль | Администрация сельского поселения Шеркалы |