| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 05 | » | ноября | 20 | 15 | г. |  | № | 204 |
| с. Шеркалы |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Шеркалы от 17.03.2015 № 44

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Шеркалы к работе

в осенне-зимний период 2015-2016 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 17.03.2015 № 44 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 11.08.2015 № 145 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 17.03.2015 № 44 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов».

3. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В.Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 05.11.2015 № 204 План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов № п\п Наименование работ Единицы измерения Количество объём Финансовые средства, тыс. руб. Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ф.И.О. Бюджет автономного округа Местный бюджет Средства предприятий Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Теплоснабжение 1. Обустройство теплотрассы к накопительной емкости по ул. Мира 38д м 28 0,00 59,84 0,00 59,84 август Администрация с.п. Шеркалы 2. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения (ул.Мира, 34 «а» - старая котельная ЖКХ) м 78 1168,00 61,4 0,00 1229,4 август Администрация с.п. Шеркалы Итого по разделу 1: м 106 1168,00 121,24 0,00 1289,24 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: 1. Пуско-наладочные работы котла ВК-21 № 2 ед. 1 0,00 98,21 0,00 98,21 июль Администрация с.п. Шеркалы 2. Пуско-наладочные работы котла ВК-21 № 3 ед. 1 0,00 98,21 0,00 98,21 июль Администрация с.п. Шеркалы 3. Разработка режимной карты котла ВК-21 № 2 ед. 1 0,00 29,29 0,00 29,29 сентябрь Администрация с.п. Шеркалы 4. Ремонт котельной по ул.Мира, 38 в с.Шеркалы (замена котла ВК-21, замена газогорелочного устройства) ед. 1 397,00 20,9 0,00 417,9 август Администрация с.п. Шеркалы Итого по разделу 2: ед. 4 397,00 246,61 0,00 643,61 3. Водоснабжение и водоотведение 1. Замена летнего водопровода км 0,03 0,00 0,00 34,0 34,0 июнь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 2. Обустройство водопроводной сети к накопительной емкости по ул. Мира 38д км 0,055 0,00 85,4 0,00 85,4 июль Администрация с.п. Шеркалы 3. Установка накопительной емкости 40 м.куб. ед. 1,00 0,00 0,00 70,50 70,50 июль Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 4. Техническое обслуживание ВОС «Импульс» ед. 1,00 0,00 0,00 80,00 80,00 сентябрь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 5. Восстановление ограждений м. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 август Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 6. Замена выхлопной трубы на объекте «Электроагрегат дизельный АД 40 С-Т400-2РГТН», расположенном по адресу: ул.Мира, 69а, с.Шеркалы (скважина «Быстрый») шт. 1 0,00 6,33 0,00 6,33 сентябрь Администрация с.п. Шеркалы Итого по разделу 3: 0,00 91,73 184,5 276,23 4. Жилищный фонд 4.1. Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт кухонной печи по адресу: ул.Лесная д.3 кв.1 шт. 1 0,00 76,469 0,00 76,469 сентябрь Администрация с.п. Шеркалы 2. Капитальный ремонт кровли по адресу: ул.Лесная д.17 кв.2 ул.Трудовая д.7 кв.1 ул.Трудовая д.16 м.кв. 401 0,00 665,41 0,00 665,41 июль Администрация с.п. Шеркалы 3. Установка газовых счетчиков «NPM-G4» (или эквивалент) в жилых домах с. Шеркалы по адресу: ул. Гладышева, д.3 кв.2 ул. Гладышева, д.14 кв.1 ул. Гладышева, д.14 кв.2 ул. Гладышева, д.14 кв.3 ул. Гладышева, д.16 кв.2 ул. Гладышева, д.16 кв.3 ул. Гладышева, д.16 кв.4 ул. Гладышева, д.18 кв.2 ул. Гладышева, д.28 кв.3 ул. Гладышева, д.29 кв.1 ул. Гладышева, д.44 кв.1 ул. Мира, д.10 кв.1 ул. Мира, д.26 ул. Мира, д.30 кв.1 ул. Мира, д.39 ул. Мира, д.41 кв.1 ул. Мира, д.42 кв.1 ул. Мира, д.42 кв.2 ул. Мира, д.42а кв.1 ул. Мира, д.46 кв.1 ул. Мира, д.46 кв.2 ул. Мира, д.46 кв.3 ул. Мира, д.47 кв.1 ул. Мира, д.49 кв.1 ул. Мира, д.49 кв.2 ул. Мира, д.52 кв.3 ул. Мира, д.53 кв.1 ул.Мира, д.54 кв.2 ул.Мира, д.56 кв.1 ул.Мира, д.56 кв.2 ул.Мира, д.56 кв.3 ул.Мира, д.57 кв.1 ул.Мира, д.61 кв.2 ул.Мира, д.62 ул.Мира, д.63 кв.1 ул.Мира, д.63 кв.2 ул.Мира, д.65а кв.1 ул.Мира, д.65а кв.2 ул.Мира, д.66 кв.2 ул.Мира, д.70 кв.2 ул.Мира, д.72 кв.2 ул.Мира, д.72 кв.3 ул.Трудовая, д.1 ул.Трудовая, д.4а кв.1 ул.Трудовая, д.4а кв.2 ул.Трудовая, д.7 кв.1 ул.Трудовая, д.11 кв.3 ул.Трудовая, д.11 кв.4 ул.Трудовая, д.13 кв.1 ул.Трудовая, д.14 кв.1 ул.Трудовая, д.14 кв.2 ул.Трудовая, д.15 кв.1 ул.Трудовая, д.15а кв.2 ул.Трудовая, д.16 кв.1 ул.Трудовая, д.16 кв.2 ул.Трудовая, 23 кв.1 ул.Набережная, д.6 кв.1 ул.Набережная, д.6 кв.2 ул.Набережная, д.6а кв.2 ул.Набережная, д.11 ул.Набережная, д.17 кв.1 ул.Набережная, д.17 кв.2 ул.Набережная, д.17 кв.3 ул.Нестерова, д.12 ул.Нестерова, д.13 ул.Нестерова, д.14 кв.1 ул.Нестерова, д.14 кв.2 ул.Нестерова, д.16 кв.1 ул.Нестерова, д.16 кв.2 ул.Нестерова, д.18 ул.Нестерова, д.22а ул.Нестерова, д.25 кв.1 ул.Нестерова, д.25 кв.2 ул.Нестерова, д.45 кв.1 ул.Нестерова, д.45 кв.2 ул. Лесная, д.4а кв.2 шт. 76 0,00 515,50 0,00 515,50 июль Администрация с.п. Шеркалы 4. Установка газового навесного котла (без приобретения) по адресу: ул.Строителей д.11 кв. шт. 1 0,00 7,108 0,00 7,108 октябрь Администрация с.п. Шеркалы 5. Капитальный ремонт печей по адресу: ул.Береговая д.13, ул.Строителей д.9 кв.2, ул.Лесная д.17 кв.2, ул.Мира д.65а кв.1, ул.Трудовая д.4а кв.1, ул.Нестерова д.18 шт. 6 0,00 396,98 0,00 396,98 ноябрь Администрация с.п. Шеркалы 6. Замена газовых горелок по адресу: ул.Строителей д.10 кв.1 ул.Строителей д.3, кв.3 ул.Лесная д.3, кв. 1 ул.Нестерова д.12 ул.Береговая д.13 ул.Строителей д.9 кв.2 ул.Лесная д.17, кв. 2 ул. Мира д.65а, кв. 1 ул. Трудовая д.4а, кв. 1; ул. Нестерова д.18. шт. 10 0,00 60,00 0,00 60,00 ноябрь Администрация с.п. Шеркалы 7. Замена электрической проводки по адресу: ул.Береговая, д.6 кв.1 ул.Лесная, д.19 кв.2 ул.Мира, д.30 кв.2 ул.Мира д.42 кв.1 п.м. 75 75 75 75 0,00 29,511 0,00 29,511 октябрь Администрация с.п. Шеркалы 8. Замена печных плит по адресу: ул.Нестерова д.45 кв.1 ул.Строителей д.13 кв. ул.Лесная д.1 кв.1 ул.Строителей д.3 кв.3 ул.Строителей д.1 кв.2 ул.Лесная д.5 кв.2 ул.Лесная д.9 кв.2 ул.Строителей д.15 кв.3 ул.Лесная д.15 кв.2 ул.Мира д.30 кв.2 ул.Набережная д.6 кв.2 ул.Гладышева д.12 кв.2 ул.Гладышева д.16 кв.3 ул.Мира д.63 кв.1 ул.Гладышева д.29 кв.1 ул.Лесная д.4а кВ.2 шт. 16 0,00 85,00 0,00 85,00 ноябрь Администрация с.п. Шеркалы 9. Разработка проекта газификации жилого помещения по адресу: ул.Нестерова д.8 кв.1 шт. 1 0,00 30,00 0,00 30,00 декабрь Администрация с.п. Шеркалы Итого по пункту 4.1: 0,00 1865,978 0,00 1865,978 4.2. Плановый текущий ремонт 1. Замена электрического ввода по адресу: ул. Мира д.61 кв.2 шт. 1 0,00 0,00 3,697 3,697 январь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 2. Замена электрической проводки по адресу: ул. Строителей д.15 кв.4 м 36 0,00 0,00 7,130 7,130 январь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 3. Ремонт завалин по адресу: ул.Лесная д.3 кв.1 ул.Строителей д.11 кв.1 кв.м. кв.м. 90,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,394 9,100 11,394 9,100 октябрь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 4. Текущий ремонт пола по адресу: ул.Лесная д.9 кв.1 ул.Лесная д.20 кв.1 ул.Гладышева д.12 кв.1 ул.Гладышева д.28 кв.2 ул.Гладышева д.28 кв.3 ул.Мира д.63 кв.1 ул.Береговая д.6 кв.1 ул.Строителей д.11 кв.2 ул.Строителей д.13 кв.2 ул.Нестерова д.14 кв.2 ул.Строителей д.1 кв.1 кв.м. 19,7 28,0 26,21 9,6 25,02 37,2 25,0 14,0 24,5 28,2 21,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,874 36,957 37,565 17,290 31,988 51,435 38,435 29,106 34,660 40,302 35,424 34,874 36,957 37,565 17,290 31,988 51,435 38,435 29,106 34,660 40,302 35,424 июль Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 5. Замена оконных блоков по адресу: ул.Мира д.63 кв.2 ул.Мира д.42 кв.1 ул.Гладышева д.43 кв.2 ул.Гладышева д.28 кв.3 ул.Гладышева д.28 кв.2 ул.Лесная д.20 кв.2 ул.Лесная д.19 кв.1 ул.Строителей д.15 кв.3 ул.Строителей д.11 кв.1 ул.Строителей д.13 кв.1 ул.Набережная д.6а кв.2 ул.Трудовая д.16 кв.2 ул.Лесная д.2 кв.1 ул.Лесная д.20 кв.1 ул.Лесная д.24 кв.2 ул.Трудовая д.14 кв.2 ул.Гладышева д.12 кв.1 ул.Трудовая д.13 кв.1 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,343 16,921 15,340 16,243 16,070 16,789 15,340 18,912 15,340 15,340 14,396 16,141 15,301 15,340 15,006 15,340 15,340 15,340 16,343 16,921 15,340 16,243 16,070 16,789 15,340 18,912 15,340 15,340 14,396 16,141 15,301 15,340 15,006 15,340 15,340 15,340 октябрь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 6. Текущий ремонт кровли по адресу: ул.Нестерова д.45 кв.2 ул.Гладышева д.7 м.кв. м.кв. 15,8 8,4 0,00 0,00 0,00 0,00 9,338 8,368 9,338 8,368 июль Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по пункту 4.2: 0,00 0,00 0,00 721,905 721,905 Итого по разделу 4: 0,00 0,00 1865,978 721,905 2587,883 5. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза 1. Дизельное топливо т 3 0,000 0,000 112,50 112,50 I-II квартал Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по разделу 5: т 3 0,000 0,000 112,50 112,50 6. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс.руб. Всего 1565,00 2325,558 1018,905 4909,463 |
| --- | --- |