| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 11 | » | августа | 20 | 15 | г. |  | № | 145 |
| с. Шеркалы |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Шеркалы от 17.03.2015 № 44

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Шеркалы к работе

в осенне-зимний период 2015-2016 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 17.03.2015 № 44 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 24.03.2015 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 17.03.2015 № 44 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов».

3. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы сельского поселения Шеркалы                                                  С.С.Шубина

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 11.08.2015 № 145 План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов № п\п Наименование работ Единицы измерения Количество объём Финансовые средства, тыс. руб. Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ф.И.О. Бюджет автономного округа Местный бюджет | Средства предприятий Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Теплоснабжение 1. Обустройство теплотрассы к накопительной емкости по ул. Мира 38д км 0,028 0,00 59,84 0,00 59,84 август Администрация с.п. Шеркалы Итого по разделу 1: км 0,028 0,00 59,84 0,00 59,84 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: 1. Пуско-наладочные работы котла ВК-21 № 2 ед. 1,00 0,00 98,21 0,00 98,21 июль Администрация с.п. Шеркалы 2. Пуско-наладочные работы котла ВК-21 № 3 ед. 1,00 0,00 98,21 0,00 | 98,21 июль Администрация с.п. Шеркалы 3. Разработка режимной карты котла ВК-21 ед. 1,00 0,00 31,00 0,00 31,00 сентябрь Администрация с.п. Шеркалы Итого по разделу 2: 0,00 227,42 0,00 227,42 3. Водоснабжение и водоотведение 1. Замена летнего водопровода | км 0,03 0,00 0,00 34,0 34,0 июнь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 2. Обустройство водопроводной сети к накопительной емкости по ул. Мира 38д км 0,055 0,00 85,4 0,00 85,4 июль Администрация с.п. Шеркалы 3. Установка накопительной емкости 40 м.куб. | ед. 1,00 0,00 0,00 70,50 70,50 июль Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 4. Техническое обслуживание ВОС «Импульс» ед. 1,00 0,00 0,00 80,00 80,00 сентябрь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 5. Восстановление ограждений м. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 август Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по разделу 3: 0,00 85,4 184,5 269,9 4. Жилищный фонд 4.1. Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт печи по адресу: ул.Лесная д.3 кв.1 шт. 1 0,00 75,00 0,00 75,00 август Администрация с.п. Шеркалы 2. Установка газового навесного котла по адресу: ул.Лесная д.15 кв.2 шт. 1 0,00 75,00 0,00 75,00 август Администрация с.п. Шеркалы 3. Капитальный ремонт кровли по адресу: ул.Лесная д.17 кв.2 ул.Трудовая д.7 кв.1 ул.Трудовая д.16 | м.кв. 401 0,00 665,41 0,00 665,41 июль Администрация с.п. Шеркалы 4. Установка газовых счетчиков «NPM-G4» (или эквивалент) в жилых домах с. Шеркалы по адресу: ул. Гладышева, д.3 кв.2 ул. Гладышева, д.14 кв.1 ул. Гладышева, д.14 кв.2 ул. Гладышева, д.14 кв.3 ул. Гладышева, д.16 кв.2 ул. Гладышева, д.16 кв.3 ул. Гладышева, д.16 кв.4 ул. Гладышева, д.18 кв.2 ул. Гладышева, д.28 кв.3 ул. Гладышева, д.29 кв.1 ул. Гладышева, д.44 кв.1 ул. Мира, д.10 кв.1 ул. Мира, д.26 ул. Мира, д.30 кв.1 ул. Мира, д.39 ул. Мира, д.41 кв.1 ул. Мира, д.42 кв.1 ул. Мира, д.42 кв.2 ул. Мира, д.42а кв.1 ул. Мира, д.46 кв.1 ул. Мира, д.46 кв.2 ул. Мира, д.46 кв.3 ул. Мира, д.47 кв.1 ул. Мира, д.49 кв.1 ул. Мира, д.49 кв.2 ул. Мира, д.52 кв.3 ул. Мира, д.53 кв.1 ул.Мира, д.54 кв.2 ул.Мира, д.56 кв.1 ул.Мира, д.56 кв.2 ул.Мира, д.56 кв.3 ул.Мира, д.57 кв.1 ул.Мира, д.61 кв.2 ул.Мира, д.62 ул.Мира, д.63 кв.1 ул.Мира, д.63 кв.2 ул.Мира, д.65а кв.1 ул.Мира, д.65а кв.2 ул.Мира, д.66 кв.2 ул.Мира, д.70 кв.2 ул.Мира, д.72 кв.2 ул.Мира, д.72 кв.3 ул.Трудовая, д.1 ул.Трудовая, д.4а кв.1 ул.Трудовая, д.4а кв.2 ул.Трудовая, д.7 кв.1 ул.Трудовая, д.11 кв.3 ул.Трудовая, д.11 кв.4 ул.Трудовая, д.13 кв.1 ул.Трудовая, д.14 кв.1 ул.Трудовая, д.14 кв.2 ул.Трудовая, д.15 кв.1 ул.Трудовая, д.15а кв.2 ул.Трудовая, д.16 кв.1 ул.Трудовая, д.16 кв.2 ул.Трудовая, 23 кв.1 ул.Набережная, д.6 кв.1 ул.Набережная, д.6 кв.2 ул.Набережная, д.6а кв.2 ул.Набережная, д.11 ул.Набережная, д.17 кв.1 ул.Набережная, д.17 кв.2 ул.Набережная, д.17 кв.3 ул.Нестерова, д.12 ул.Нестерова, д.13 ул.Нестерова, д.14 кв.1 ул.Нестерова, д.14 кв.2 ул.Нестерова, д.16 кв.1 ул.Нестерова, д.16 кв.2 ул.Нестерова, д.18 ул.Нестерова, д.22а ул.Нестерова, д.25 кв.1 ул.Нестерова, д.25 кв.2 ул.Нестерова, д.45 кв.1 ул.Нестерова, д.45 кв.2 ул. Лесная, д.4а кв.2 шт. 76 0,00 515,50 0,00 515,50 июль Администрация с.п. Шеркалы Итого по пункту 4.1: 0,00 1330,91 0,00 1330,91 4.2. Плановый текущий ремонт 1. Замена электрического ввода по адресу: ул. Мира д.61 кв.2 шт. 1 0,00 0,00 1,84 1,84 январь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 2. Замена электрической проводки по адресу: ул. Строителей д.15 кв.4 м 36 0,00 0,00 1,45 1,45 январь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 3. Ремонт завалин по адресу: ул.Лесная д.3 кв.1 кв.м. 90,00 0,00 0,00 14,22 14,22 октябрь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 4. Текущий ремонт пола по адресу: ул.Лесная д.9 кв.1 ул.Лесная д.20 кв.1 ул.Гладышева д.12 кв.1 ул.Гладышева д.28 кв.2 ул.Гладышева д.28 кв.3 ул.Мира д.63 кв.1 ул.Береговая д.6 кв.1 ул.Строителей д.11 кв.2 ул.Строителей д.13 кв.2 ул.Нестерова д.14 кв.2 ул.Строителей д.1 кв.1 кв.м. 19,7 28,0 26,21 9,6 25,02 37,2 25,0 14,0 24,5 28,2 21,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,98 39,23 36,48 10,84 28,26 43,03 26,23 14,42 30,00 32,20 23,94 27,98 39,23 36,48 10,84 28,26 43,03 26,23 14,42 30,00 32,20 23,94 июль Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 5. Замена оконных блоков по адресу: ул.Мира д.63 кв.2 ул.Мира д.42 кв.1 ул.Гладышева д.43 кв.2 ул.Гладышева д.28 кв.3 ул.Гладышева д.28 кв.2 ул.Лесная д.20 кв.2 ул.Лесная д.19 кв.1 ул.Строителей д.15 кв.3 ул.Строителей д.11 кв.1 ул.Строителей д.13 кв.1 ул.Набережная д.6а кв.2 ул.Трудовая д.16 кв.2 ул.Лесная д.2 кв.1 ул.Лесная д.20 кв.1 ул.Лесная д.24 кв.2 ул.Трудовая д.14 кв.2 ул.Гладышева д.12 кв.1 ул.Трудовая д.13 кв.1 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 октябрь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по пункту 4.2: 0,00 0,00 0,00 567,9 567,9 Итого по разделу 4: 0,00 0,00 1330,91 567,9 1898,81 5. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза 1. Дизельное топливо т 3 0,000 0,000 112,50 112,50 I-II квартал Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по разделу 5: т 3 0,000 0,000 112,50 112,50 6. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс.руб. Всего 0,00 1703,57 864,9 2568,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |