| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 21 | » | февраля | 20 | 18 | г. |  | № | 36 |
| с. Шеркалы |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Шеркалы к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В.Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 21.02.2018 г. № 36 План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов № п\п Наименование работ Единицы измерения Количество объём Финансовые средства, тыс. руб. Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ф.И.О. Бюджет автономного округа Местный бюджет Средства предприятий Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Теплоснабжение Итого по разделу 1: 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: Итого по разделу 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Водоснабжение и водоотведение Итого по разделу 3: 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Жилищный фонд 4.1. Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – счетчики) по адресам: ул. Береговая, д.10, кв.2 ул. Береговая, д.10, кв.3 ул. Береговая, д.10, кв.4 ул. Береговая, д.13 ул. Береговая, д.6, кв.2 ул. Береговая, д.7, кв.1 ул. Береговая, д.8, кв.1 ул. Береговая, д.8, кв.2 ул. Лесная, д.1, кв.2 ул. Лесная, д.2, кв.1 ул. Лесная, д.2, кв.2 ул. Лесная, д.3, кв.1 ул. Лесная, д.3, кв.2 ул. Лесная, д.5, кв.2 ул. Лесная, д.9, кв.1 ул. Лесная, д.12, кв.1 ул. Лесная, д.12, кв.3 ул. Лесная, д.12а, кв.2 ул. Лесная, д.14, кв.2 ул. Лесная, д.15, кв.1 ул. Лесная, д.17, кв.1 ул. Лесная, д.19, кв.1 ул. Лесная, д.20, кв.1 ул. Лесная, д.26, кв.1 ул. Строителей, д.9, кв.2 ул. Строителей, д.10, кв.1 ул. Строителей, д.10, кв.2 ул. Строителей, д.11, кв.1 ул. Строителей, д.13, кв.1 ул. Строителей, д.13, кв.2 ул. Строителей, д.15, кв.3 ул. Мира, д. 43, кв.1 ул. Мира, д. 50 ул. Нестерова, д.13 ул. Гладышева, д.12, кв.3 ул. Ангашупова, д.16, кв.1 шт. 36 0,00 216,0 0,00 216,0 февраль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В . 2. Капитальный ремонт жилого фонда (замена кухонных печей в жилых домах) по адресам: ул.Береговая д.13 ул.Мира д.46 кв.3, ул.Строителей д.13 кв.1 ул.Строителей д. 3 кв.3 шт. 4 0,00 280,0 0,00 280,0 июль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 3 Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – газовые горелки) шт. 8 0,00 47,0 0,00 47,0 июль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 4. Установка газового котла с приобретением в жилом доме с. Шеркалы по адресу: ул.Лесная д.9 кв.1, ул.Гладышева д.43 кв.3 ул.Мира д.48 кв.1 шт. 3 0,00 210,0 0,00 210,0 июль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 5. Выборочный капитальный ремонт жилого фонда (замена оконных блоков в жилых домах) шт. 14 0,00 178,0 0,00 178,0 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 6. Капитальный ремонт кровли в жилом доме с. Шеркалы по адресу: ул.Мира 57 кв.1 ул.Гладышева д.12 м.кв. м.кв. 15 270 0,00 420,0 0,00 420,0 сентябрь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по пункту 4.1: 0,00 1351,00 0,00 1351,00 4.2. Плановый текущий ремонт 1. Плановый текущий ремонт м.кв. 7886 0,00 0,00 440,80 440,80 директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по пункту 4.2: м.кв. 7886 0,00 0,00 440,80 440,80 Итого по разделу 4: 0,00 1351,00 440,80 1791,80 5. Финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва 5.1. Приобретение АТЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого по разделу 5: 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза 6.1. Дизельное топливо т 1,671 0,000 0,000 87,71 87,71 март директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по разделу 6: т 1,671 0,000 0,000 87,71 87,71 7. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс.руб. Всего 0,00 1351,00 528,51 1879,51 |
| --- | --- |