| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 18 | » | декабря | 20 | 17 | г. |  | № | 223 |
| с. Шеркалы |

Об утверждении плана мероприятий

по содержанию и ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

по обеспечению безопасности дорожного

движения в муниципальном образовании

сельское поселение Шеркалы на 2018 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 30.04.2014 № 33 «О  дорожном фонде муниципального образования сельское поселение Шеркалы»:

1. Утвердить план мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы на 2018 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В.Мироненко

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Шеркалы

от 18.12.2017 г. № 223

План мероприятий

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы

на 2018 год

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество, объем | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района/бюджет поселений | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» |
| 1.1. | Ремонт участка автодороги улица Мира от дома № 41 до дома № 42б | кв.м. | 1028 | 858,90 | 45,20 | 904,10 | июнь-август | Глава администрации МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. |
| 1.2. | Ремонт участка автодороги улица Гладышева от дома № 19 до дома № 21 | кв.м. | 690 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт участка автодороги улица Ангашупова от дома № 8 до МКОУ «Шеркальская СОШ» | кв.м. | 900 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт участка автодороги улица Нестерова (подъезд к моргу) | кв.м. | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт участка автодороги улица Нестерова от дома № 45а до дома № 36 | кв.м. | 480 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт участка автодороги улица Нестерова (в районе котельной) | кв.м. | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | кв.м. | 4598 | 858,90 | 45,20 | 904,10 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кв.м. | 126314 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | январь-декабрь | Глава администрации МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. |
| 2.2. | Грейдерование автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кв.м. | 126314 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | июнь - сентябрь |  |
| 2.3. | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 45 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | июнь-август |  |
| 2.4. | Проведение работ по нанесению дорожной разметки | кв.м. | 16 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | май |  |
| 2.5. | Обустройство пешеходного перехода по ул.Мира (в районе МБУК КСК «Триумф») | шт. | 1 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | июнь-август |  |
| 2.6. | Обустройство парковки по улице Ангашупова, 15п | кв.м. | 140 | 0,00 | 100,00 | 100,0 | июнь-август |  |
| 2.7. | Обустройство водоотвода по улице Мира (в районе дома № 50) | шт. | 1 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | май-июнь |  |
| 2.8. | Обустройство тротуаров по ул.Мира от дома № 43 до дома № 45 (разборка деревянных тротуаров, укладка бордюров, тротуарной плитки) | кв.м. | 192 | 0,00 | 1744,3 | 1744,3 | июнь-август |  |
|  | Итого |  |  | 0,00 | 2774,30 | 2774,3 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 858,90 | 2819,50 | 3678,40 |  |  |