| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 16 | » | августа | 20 | 16 | г. |  | № | 189 |
| с. Шеркалы |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Шеркалы от 25.01.2016 № 23

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Шеркалы к работе

в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 25.01.2016 № 23 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Шеркалы (www.Sherkaly-adm.ru).

3. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 31.05.2016 № 131 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 25.01.2016 № 23 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В.Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 16.08.2016 г. № 189 План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов № п\п Наименование работ Единицы измерения Количество объём Финансовые средства, тыс. руб. Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ф.И.О. Бюджет автономного округа Местный бюджет | Средства предприятий Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Теплоснабжение 1. Реконструкция теплового узла по адресу: ул.Мира, 34А, с.Шеркалы шт. 1 0,00 69,00 0,00 69,00 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 2. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на участке "Школьный гараж - Шеркальская участковая больница " (25 м – сети теплоснабжения, 25 м – сети водоснабжения) м. 50 582,80 30,67 0,00 613,47 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 3. Ремонт здания ДЭС-75 по адресу: ул.Мира, 38Ж, с.Шеркалы (по предписанию Ростехнадзора) 0,00 0,00 49,00 49,00 июль директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 4. Устройство теплового пункта по адресу: ул.Нестерова, 45А, с.Шеркалы шт. 1 0,00 68,99 0,00 68,99 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 1: 582,80 168,66 49,00 800,46 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования 1. Замена горелки на жидком топливе на котле № 1 (резервном) шт. 1 190,00 10,00 0,00 200,00 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 2: шт. 1 190,00 10,00 0,00 200,00 3. Водоснабжение и водоотведение 1. Модернизация сети водоснабжения (очистное сооружение – котельная – больница) в части выделения сети летнего водопровода из общего цикла пог.м. 70 0,00 98,943 0,00 98,943 июнь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 2. Замена насосного оборудования на котельной (для летнего водопровода) шт. 2 0,00 0,00 54,00 54,00 июнь директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 3. Замена фильтрующих компонентов в ВОС «Импульс» 0,00 0,00 98,00 98,00 июнь директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 4. Сварочные работы по ремонту водопроводных сетей вдоль пешеходного моста через р.Курко-Сойм шт. 1 0,00 36,529 0,00 36,529 май глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 5. Подключение и пуско-наладка объекта «Электроагрегат дизельный АД 40 С-Т400-2РГТН», расположенного по адресу: ул.Мира, 69а, с.Шеркалы (скважина «Быстрый») шт. 1 0,00 37,986 0,00 37,986 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 3: 0,00 173,458 152,00 325,458 4. Жилищный фонд 4.1. Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – счетчики) по адресам: ул. Строителей, д.1 кв.1 ул. Строителей, д.1 кв.2 ул. Строителей, д.1 кв.3 ул. Строителей, д.2 кв.1 ул. Строителей, д.2 кв.2 ул. Строителей, д.2 кв.3 ул. Береговая, д.3 кв.1 ул. Береговая, д.3 кв.2 ул. Береговая, д.3 кв.3 ул. Мира, д.30 кв.2 ул. Строителей, д.3 кв.1 ул. Строителей, д.3 кв.2 ул. Строителей, д.3 кв.3 шт. 13 0,00 47,775 0,00 47,775 июль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 2. Капитальный ремонт жилого фонда (замена кухонных печей в жилых домах) по адресам: ул.Гладышева д.40 кв.2, ул.Нестерова д.45 кв.2, ул.Мира д.61 кв.2, ул.Береговая д.3 кв.1, ул.Строителей д.6 кв.2 (2 печи) ул.Нестерова д.18, ул.Мира д.30 кв.2, ул.Гладышева д.16 кв.3, ул.Мира д.70 кв.2, ул.Строителей д.10 кв.1 шт. 11 0,00 715,081 0,00 715,081 июнь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 3 Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – газовые горелки) по адресам: ул. Строителей, д.6 кв.2 (2- шт.) ул. Береговая, д.3 кв.1 ул. Мира, д.70 кв.2 ул. Мира, д.61 кв.2 ул. Мира, д.30 кв.2 ул. Гладышева, д.40 кв.2 ул. Нестерова, д.18 ул. Нестерова, д.45 кв.2 ул. Гладышева, д.16 кв.3 ул. Строителей, д.1 кв.2 (2- шт.) ул. Строителей, д.1 кв.1 (2- шт.) ул. Строителей, д.3 кв.3 ул. Строителей, д.10 кв.3 ул. Строителей, д.13 кв.1 ул. Строителей, д.15 кв.3 ул. Лесная, д.9 кв.2 (2- шт.) ул. Лесная, д.4а кв.2 (2- шт.) ул. Мира, д.46 кв.1 ул. Береговая, д.6 кв.2 ул. Трудовая, д.11 кв.3 ул. Строителей д.13, кв.2 (2- шт.) ул. Мира д.17 ул. Мира д.49, кв.2 ул. Мира д.63, кв.2 ул. Мира д.24, кв.2 ул. Мира д.46, кв.3 ул. Мира д.65а, кв.1 ул. Гладышева д.43, кв.3 ул. Мира д.16, кв.4 шт. 35 0,00 160,00 0,00 160,00 сентябрь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 4 Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (монтаж отопительной системы теплоснабжения с приобретением материала) по адресу: ул. Мира, д.41 кв.1 шт. 1 0,00 74,00 0,00 74,00 сентябрь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 5 Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (монтаж газового навесного котла (без приобретения)) по адресу: ул. Мира, д.41 кв.1 шт. 1 0,00 6,00 0,00 6,00 сентябрь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 6 Капитальный ремонт деревянного перекрытия (со сменой гидроизоляции, со сменой засыпки перекрытия) м2 51,4 0,00 73,306 0,00 73,306 сентябрь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по пункту 4.1: 0,00 1076,162 0,00 1076,162 4.2. Плановый текущий ремонт 1. Замена электрической проводки в муниципальном жилищном фонде по адресу: ул. Мира д.17 ул. Строителей д.6 кв.2 ул. Нестерова д.45 кв.1 ул. Мира д.62 ул. Лесная д.26 кв.2 ул. Гладышева д.29 кв.2 м м м м м м 33 75 40 75 33 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,925 3,898 2,416 3,898 1,925 2,416 1,925 3,898 2,416 3,898 1,925 2,416 июнь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 2. Ремонт пола по адресу: ул. Мира д.30 кв.2, ул. Трудовая, д.23 кв.1, ул. Мира д.46 кв.1 м2 м2 м2 27,0 22,1 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,235 5,852 1,100 42,235 5,852 1,100 июль Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 3. Ремонт завалин по адресу: ул. Нестерова д.12 ул. Мира, д.46 кв.3 м2 м2 17 5,6 0,00 0,00 0,00 0,00 21,530 4,871 21,530 4,871 июль Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по пункту 4.2: 0,00 0,00 0,00 92,066 92,066 Итого по разделу 4: 0,00 0,00 1076,162 92,066 1168,228 5. Аварийно-технический запас 1. Приобретение АТЗ 0,00 96,50 0,00 96,50 глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 5: 0,00 96,50 0,00 96,50 6. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза 1. Дизельное топливо т 3 0,00 0,00 115,50 115,50 I-II квартал Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по разделу 6: т 3 0,00 0,00 115,50 115,50 6. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ), тыс.руб. Всего 772,80 1524,78 408,566 2706,146 |
| --- | --- | --- |