АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 18 | » | декабря | 20 | 18 | г. |  | № | 244 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шеркалы |

Об утверждении плана мероприятий

по содержанию и ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

по обеспечению безопасности дорожного

движения в муниципальном образовании

сельское поселение Шеркалы на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 30.04.2014 № 33 «О  дорожном фонде муниципального образования сельское поселение Шеркалы»:

1. Утвердить план мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы на 2019 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В.Мироненко

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Шеркалы

от 18.12.2018 г. № 244

План мероприятий

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы

на 2019 год

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество, объем | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района/бюджет поселений | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» |
| 1.1. | Ремонт участка автодороги улица Мира от дома № 10 до дома № 30 | кв.м. | 1300 | 774,40 | 40,70 | 815,10 | июнь-август | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. |
| 1.2. | Ремонт участка автодороги улица Мира от дома № 19 до дома № 30 | кв.м. | 1080 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт участка автодороги улица Мира от дома № 30 до дома № 41 | кв.м. | 1765 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | кв.м. | 4145 | 774,40 | 40,70 | 815,10 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кв.м. | 126314 | 0,00 | 485,417 | 485,417 | январь-декабрь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. |
| 2.2. | Расширение дорожного полотна автомобильной дороги от МКОУ «Шеркальская СОШ» до ул.Нестерова (укладка железобетонных плит) | кв.м. | 364 | 0,00 | 255,142 | 255,142 | июнь-август |  |
| 2.3. | Обустройство водоотвода по улице Гладышева (в районе скважины Быстрый) | шт. | 1 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | май-июнь |  |
| 2.4. | Обустройство тротуаров по ул.Мира от дома № 46 до дома № 64 (разборка деревянных тротуаров, укладка бордюров, тротуарной плитки) | кв.м. | 444 | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 | июнь-август |  |
| 2.5. | Обустройство тротуара вдоль автомобильной дороги от МКОУ «Шеркальская СОШ» до ул.Нестерова (демонтаж тротуара, укладка бордюров, тротуарной плитки) | кв.м. | 218,4 | 0,00 | 683,95 | 683,95 | июнь-август |  |
| 2.6. | Обустройство тротуара вдоль детского городка по ул.Мира, 22а (демонтаж тротуара, укладка бордюров, тротуарной плитки) | кв.м. | 64,5 | 0,00 | 201,991 | 201,991 | июнь-август |  |
| 2.7. | Приобретение и установка дорожных знаков по ул.Нестерова, ул.Трудовая | шт. | 80 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | июнь-август |  |
|  | Итого |  |  | 0,00 | 3376,50 | 3376,50 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 774,40 | 3417,20 | 4191,60 |  |  |