| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 29 | » | июня | 20 | 17 | г. |  | № | 121 |
| с. Шеркалы |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Шеркалы от 09.02.2017 № 13

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Шеркалы к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 09.02.2017 № 13 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Шеркалы (www.Sherkaly-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В.Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 29.06.2017 г. № 121 План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов № п\п Наименование работ Единицы измерения Количество объём Финансовые средства, тыс. руб. Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ф.И.О. Бюджет автономного округа Местный бюджет Средства предприятий Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Теплоснабжение 1.1. Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и водоснабжения в компенсаторе от ТП-6 через проезжую часть по ул.Нестерова на объекте сети теплоснабжения и водоснабжения к зданию школы с интернатом по адресу: ул.Ангашупова, 10 (19 м - сети теплоснабжения, 19 м - сети водоснабжения) м 38 519,40 27,30 0,00 546,7 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 1.2. Выполнение работ по устройству теплоизоляции на участке тепловой сети от ул.Мира, 34а к зданию нового детского сада м 150 0,00 0,00 50,00 50,00 май директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по разделу 1: м 188 519,40 27,30 50,00 596,70 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: 2.1. Поверка комплекса учета газа СГ-16 на котельной по адресу: ул. Мира 38д с.Шеркалы шт. 1 0,00 0,00 78,00 78,00 январь директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 2.2. Приобретение датчика ППД на корректор ЕК270 на комплексе учета газа СГ-ЭК-Вз-16 шт. 1 0,00 0,00 23,10 23,10 май директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по разделу 2: шт. 2 0,00 0,00 101,10 101,10 3. Водоснабжение и водоотведение 3.1. Выполнение работ по устройству теплоизоляции на участке водопроводной сети от ул.Мира, 34а к зданию нового детского сада м 150 0,00 0,00 50,00 50,00 май директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 3.2. Ремонт накопительной емкости летнего водопровода на котельной по адресу: ул. Мира 38д с.Шеркалы шт. 1 0,00 0,00 114,00 114,00 июнь директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по разделу 3: 0,00 0,00 164,00 164,00 4. Жилищный фонд 4.1. Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – счетчики) по адресам: ул. Строителей, д.6 кв.2 ул. Строителей, д.10 кв.3 ул. Береговая, д.4 кв.2 ул. Береговая, д.6 кв.1 ул. Береговая, д.10 кв.1 ул. Лесная, д.1 кв.2 ул. Лесная, д.7 кв.1 ул. Лесная, д.8 кв.1 ул. Лесная, д.9 кв.2 ул. Лесная, д.12 кв.2 ул. Лесная, д.14 кв.1 ул. Лесная, д.15 кв.2 ул. Лесная, д.17 кв.2 ул. Лесная, д.19 кв.2 ул. Лесная, д.24 кв.2 ул. Мира, д.17 шт. 16 0,00 88,00 0,00 88,00 июнь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 2. Выборочный капитальный ремонт жилого фонда (замена кухонных печей в жилых домах) по адресам: ул. Береговая д.6 кв.2, ул. Мира д.63 кв.1, ул. Мира д.65а кв.1, ул. Строителей д.9 кв.2 ул. Строителей д.13 кв.2 ул. Лесная д.1 кв.1 ул. Лесная д.9 кв.1 ул. Лесная д.26 кв.1 ул. Лесная д.26 кв.3 шт. 9 0,00 626,60 0,00 626,60 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 3 Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – газовые горелки) по адресам: ул. Гладышева, д.12 кв.1 ул. Гладышева, д.12 кв.2 ул. Гладышева, д.43 кв.1 ул. Гладышева, д.44 кв.1 ул. Мира, д.63 кв.2 ул. Набережная, д.6а кв.2 ул. Набережная, д.17 кв.1 (2- шт.) ул. Набережная, д.17 кв.3 ул. Нестерова, д.25 кв.2 (2- шт.) ул. Строителей, д.2 кв.2 ул. Строителей, д.13 кв.2 шт. 13 0,00 71,60 0,00 71,60 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 4. Установка газовых котлов в жилых домах с. Шеркалы по адресам: ул. Мира, д.42 кв.2 ул. Гладышева, д.28 кв.3 ул. Гладышева, д.12 кв.3 шт. 3 0,00 210,00 0,00 210,00 сентябрь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 5. Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (монтаж отопительной системы теплоснабжения с приобретением материала) по адресу: ул. Гладышева, д.12 кв.3 шт. 1 0,00 80,00 0,00 80,00 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 6. Выборочный капитальный ремонт жилого фонда (замена оконных блоков в жилых домах) по адресам: ул. Мира, д.70 кв.2 ул. Мира, д.42 кв.1 ул. Гладышева, д.12 кв.2 ул. Гладышева, д.14 кв.2 ул. Гладышева, д.15 кв.3 ул. Строителей, д.13 кв.1 ул. Строителей, д.13 кв.2 ул. Трудовая, д.4а кв.2 ул. Трудовая, д.7 кв.1 ул. Нестерова, д.18 ул. Нестерова, д.45 кв.2 ул. Нестерова, д.8 кв.1 ул. Лесная д.15 кв.2 ул. Лесная д.4а кв.2 шт. 14 0,00 297,00 0,00 297,00 сентябрь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по пункту 4.1: 0,00 1373,20 0,00 1373,20 4.2. Плановый текущий ремонт 1. Текущий ремонт пола по адресам: ул. Лесная д.15 кв.1 ул. Береговая д.6 кв.2 ул. Лесная д.26 кв.3 ул. Трудовая д.14 кв.2 ул. Мира д.7 ул. Лесная д.19 кв.1 ул. Нестерова д.14 кв.2 ул. Мира д.50 ул. Нестерова д.18 м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. 42,1 17,0 43,0 12,0 42,0 30,0 18,1 18,5 36,5 0,00 0,00 268,30 268,30 август директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 2. Текущий ремонт потолка по адресу: ул. Лесная, д.14, кв.2 м.кв. 30,00 0,00 0,00 15,01 15,01 август директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 3. Текущий ремонт кровли по адресу: ул. Гладышева, д.14, кв.2 м.кв. 9,42 0,00 0,00 4,09 4,09 август директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 4. Текущий ремонт завалин по адресу: ул. Нестерова д.18 ул. Мира д.42, кв.2 ул. Лесная д.20 кв.1 ул. Строителей, д.13, кв.1 ул. Нестерова д. 8, кв.1 ул. Нестерова д. 16, кв.1 ул. Лесная д.3 кв.1 м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. 24,7 21,6 21,6 15,3 19,8 22,0 15,3 0,00 0,00 177,70 177,70 август директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 5. Текущий ремонт стены по адресу: ул. Строителей, д.15, кв.3 м.кв. 1,3 0,00 0,00 12,30 12,30 август директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 6. Текущий ремонт фундамента по адресу: ул. Строителей, д.9, кв.2 ул. Гладышева, д.40, кв.2 ул. Нестерова, д.25, кв.2 м.кв. м.кв. м.кв. 1,3 1,0 1,0 0,00 0,00 18,20 18,20 август директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 7. Обследование дымовых (печных) труб в муниципальном жилищном фонде шт. 146 0,00 0,00 290,44 290,44 август директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по пункту 4.2: 0,00 0,00 786,04 786,04 Итого по разделу 4: 0,00 1373,20 786,04 2159,24 5. Финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва 5.1. Приобретение АТЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 5: 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза 6.1. Дизельное топливо т 2,3 0,00 0,00 99,00 99,00 март директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по разделу 6: т 2,3 0,00 0,00 99,00 99,00 7. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс.руб. Всего 519,40 1400,50 1200,14 3120,04 |
| --- | --- |