План мероприятий (дорожная карта) по реализации проектов благоустройства в 2021 году на территории муниципального образования Октябрьский район в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок завершения | Ответственные (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Благоустройство общественной территории: «Детская игровая площадка, ул. Береговая 3а, с. Шеркалы» |
| 1.1. | Утверждение дизайн-проекта объекта благоустройства | 04.11.2020 | Мироненко Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Шеркалы |
| 1.2. | Разработка проектной и (или) сметной документации | 10.12.2020 | Мироненко Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Шеркалы |
| 1.3. | Проведение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы достоверности сметной стоимости объекта благоустройства | 20.01.2021 | Мироненко Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Шеркалы |
| 1.4. | Подготовка и проведение торгов по заключению муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству | 15.03.2020 | Мироненко Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Шеркалы |
| 1.5 | Заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (но не позднее 15 мая т.г.) | 15.04.2021 | Мироненко Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Шеркалы |
| 1.6. | Проведение общественной приемки завершенного благоустройством объекта | 01.08.2021 | Мироненко Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Шеркалы |
| 1.7. | Торжественное открытие объекта | 04.08.2021 | Мироненко Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Шеркалы |
| 1.8. | Направление заявки в Депжкк и энергетики Югры на получение средств субсидии | 10.08.2021 | Емельянова Людмила Владимировна – главный специалист отдела по вопросам ЖКХ Управления жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |

Согласовано:

глава сельского поселения Шеркалы  Мироненко Л.В.             ___________________________                                            ____________________

(подпись)	                                                                                  дата